تقرير البلدية حول تقدم إنجاز برنامجها الاستثماري

(2022/2023)

البلديات مدعوة إلى موافاة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية قبل موفى شهر فيفري من كل سنة بتقرير مبين به مدى تقدم تنفيذ مشاريعها المبرمجة ببرامجها الاستثمارية السنوية للسنة المنقضية يحتوي على:

- كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي:

كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي هو جدول مبين به مدى تقدم صرف الاعتمادات (الاعتمادات التي تم إصدار إذن بصرفها) الخاصة بالمشاريع المبرمجة وفق الأنموذج المعد للغرض (كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار 2022/2023).

ويبين كشف تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي المعطيات التالية:

- المبالغ المبرمج صرفها لكل مشروع خلال سنة 2023،

- المبالغ التي تم إصدار إذن بصرفها من 01 جانفي إلى غاية 31 ديسمبر 2023،

- المبالغ التي تم صرفها فعليا من قبل القابض البلدي من 01 جانفي إلى غاية       31 ديسمبر 2023،

- مجموع ما تم صرفه منذ انطلاق انجاز المشروع إلى غاية 31 ديسمبر 2023،

يجب أن تتم المصادقة على هذا الكشف من قبل القابض البلدي كما يجب أن يكون هذا الكشف مطابقا لمحتوى الجدول الثالث عشر. مع الإشارة إلى أنه لا يتم الأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم رفض خلاصها من قبل القابض البلدي خلال السنة المنقضية.

2 – مذكرة تفسيرية موجزة

مذكرة تفسر النتائج التي تم تحقيقها على مستوى تنفيذ برنامج الاستثمار السنوي ومبين بها مختلف الأحداث التي طرأت خلال فترة الإنجاز بما فيها التغييرات التي حصلت مقارنة بالبرمجة الأصلية (وثيقة برنامج الاستثمار السنوي التي تم توجيهها للصندوق صحبة ملف الشروط الدنيا) وتأثيراتها سواء على انطلاق تنفيذ كل مشروع أو مدة إنجازه أو على المبلغ المرصود لفائدته.